RGiFE –I.2711.5.2018 							       Dragacz, dnia 28.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz działając na podstawie art. 4 pkt.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz.  1986 z późn. zm.) i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t. j.) zwraca się                                z zapytaniem o wycenę usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla poniższych zadań inwestycyjnych:

Zadanie nr 1:  „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”

Zadanie nr 2:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu”

Zakres usługi obejmuje:

1) pozyskanie aktualnych map do celów opiniodawczych, projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów,

2) pozyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych,

3) pozyskanie  warunków, uzgodnień i opinii od gestorów sieci wod – kan, energetycznej i telefonicznej,

4) wykonanie badań i ekspertyz: konstrukcyjnych, geologicznych i geotechnicznych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,

5) opracowanie  projektów budowlanego i wykonawczego we wszystkich niezbędnych do wykonania inwestycji branżach oraz projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, w tym na czas wykonania robót budowlanych,

6) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót (we wszystkich niezbędnych branżach) oraz          w razie potrzeb zamawiającego jego aktualizacji,

7) opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz ze złożeniem wniosków o zatwierdzenie organizacji ruchu do Starostwa Powiatowego w Świeciu,

7) opracowanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

8) opracowanie wytycznych do sporządzenia planu bioz,

9) przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę oraz ich złożenie wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym organie architektoniczno budowlanym.

Dokumentacja  projektowa musi spełniać wymagania określone w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie  ogłoszenia  jednolitego teksu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użtykowego (Dz. U.z 2013 r., poz.1129).

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie się składać co najmniej z następujących opracowań:

- projekt budowlany we wszystkich wymaganych branżach (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF,

- projekt wykonawczy we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna) w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie PDF,

- przedmiary  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 2 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF,

- kosztorys inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 2 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF,

- wytyczne do sporządzenia planu bioz. w ilości 4  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF.

Podstawowe parametry projektowe drogi dla  Zadaniu 1:

- długość projektowanego odcinka drogi wewnętrznej – ok. 0,250  km,

- szerokość pasa drogowego  - w granicach  istniejącego pasa  drogowego (4, 5 – 6 m),

- pieszojezdnia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z obustronnym krawężnikiem,

- zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, pobocza z kruszywa,

- skrzyżowanie  z drogą  powiatową nr 1257C Sartowice –Michale,

- kanalizacja deszczowa,

- bariery ochronne i oznakowanie pionowe i poziome.

Nr ewid. działki drogowej 1/2, obręb Bratwin.

Przebieg projektowanej drogi gminnej wg  mapy poglądowej (załącznik nr 3 do zapytania).

Podstawowe parametry projektowe drogi dla  Zadaniu 2:

- długość projektowanego odcinka drogi  – ok. 0,915  km,

- szerokość pasa drogowego  - w granicach  istniejącego pasa  drogowego (4, 5 – 6 m),

- nawierzchnia dwuwarstwowa wiążąca i ścieralna z asfaltobetonu  gr. min. 8 cm na podbudowie z gruzu betonowego lub kruszywa łamanego,

- zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej, zjazdy do pól i pobocza z kruszywa,

- skrzyżowania  z drogą powiatową nr 1218C (Wielki Lubień  - Nowe) i nr  207 wojewódzka Michale -

Wielki Lubień),

- odwodnienie,

- bariery ochronne i oznakowanie pionowe i poziome.

Nr ewid. działki drogowej 165, obręb Wielki Lubień.

Przebieg projektowanej drogi gminnej wg  mapy poglądowej (załącznik nr 3 do zapytania).

Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2019r.

Termin, forma i miejsce złożenia oferty.

Wypełniony formularz ofertowy, zgodny z treścią załącznika  nr 1 do zapytania należy złożyć                  w terminie do dnia 03 września 2019r. do godz. 17.00 w formie:

1) pisemnej,  osobiście, za pośrednictwem posłańca w sekretariacie Urzędu Gminy w Dragaczu (pok. Nr 4) lub listownie na adres: Urząd Gminy  Dragacz, Dragacz 7A, 86 – 134 Dragacz,

2) elektronicznej na adres e-mail: ugdragacz@poczta.onet.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryterium  oceny ofert i wybór wykonawcy.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. W każdym z dwóch zadań wybrany zostanie Wykonawca, który przedstawił ofertę z najniższą ceną spośród wszystkich złożonych ofert.

Postępowanie może zostać unieważnione w każdym czasie bez podania przyczyny.

Od decyzji podjętych przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne środki ochrony prawnej oraz prawo dochodzenia roszczeń  względem Zamawiającego.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń            w Urzędzie Gminy w Dragaczu oraz zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www. https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/

UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Mapy poglądowe

Załącznik nr 1

...................................................                  		                                 …………………….data ......................

/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  .................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.....................................................................................................................................................

Numer telefonu:* .......................................................................................................................................................

Numer faxu:* .............................................................................................................................................................

Adres e-mail:*............................................................................................................................................................

Adres www:*..............................................................................................................................................................

Nr NIP:*………..........................................................................................................................................................

Nr REGON:*…...........................................................................................................................................................

Numer konta bankowego:*.........................................................................................................................................

I. Nawiązując do zapytania Wójta Gminy Dragacz z dnia ………………………………….. na: wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej  dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie nr 1:  „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”

Zadanie nr 2:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu”

na rzecz Gminy Dragacz

z siedzibą Urzędu Gminy Dragacz,  Dragacz 7A, 86-134 DRAGACZ, NIP 559-10-05-404

oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zapytania, za całkowitą  cenę ryczałtową :

Zadanie nr 1:  „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”

- wartość  netto w kwocie: - ........................................................................  zł

- VAT (23%)   -   ........................................................................................ . zł

- Cena brutto w kwocie:  -  ..........................................................................  zł

słownie:..................................................................................................................................................................   .

Powyższa cena ryczałtowa obejmuje całkowite wykonanie zakresu rzeczowego usług i prac dodatkowych związanych z przedmiotem zamówienia, narzuty i podatki, a także koszty ryzyka ryczałtu.

Przedmiot zamówienia zrealizuję/my w terminie do dnia 16.12.2019 r.

Zadanie nr 2:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu”

- wartość  netto w kwocie: - ........................................................................  zł

- VAT (23%)   -   .........................................................................................  zł

- Cena brutto w kwocie:  -  ..........................................................................  zł

słownie:..................................................................................................................................................................   .

Powyższa cena ryczałtowa obejmuje całkowite wykonanie zakresu rzeczowego usług i prac dodatkowych związanych z przedmiotem zamówienia, narzuty i podatki, a także koszty ryzyka ryczałtu.

Przedmiot zamówienia zrealizuję/my w terminie do dnia 16.12.2019 r.

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:              •.....................................................................................................................................................

tel. kontaktowy, fax:......................................................................................................................

zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w tym postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia - w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:....................................................................................................................................

imię i nazwisko:............................................................................................................................

telefon, fax:....................................................................................................................................

uwagi:............................................................................................................................................

Oświadczam/y, że będę(będziemy)* / nie będę(nie będziemy)* wysyłać ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniuw zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz., 2191) do Zamawiającego  za pośrednictwem wskazanej przez niego platformy.

..................................................................

/Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych/

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że posiadam/my wymagane prawem wszelkie uprawnienia do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego w żądanym przez Zamawiającego zakresie oraz oświadczam/y, że nie byłem/byliśmy  karany/ni za popełnienie jakichkolwiek przestępstwo.

Oświadczam/y że wypełniłem/my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/my w celu ubiegania się              o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119            z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA:

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

..................................................................

/Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych/

Załącznik nr 2

(Projekt)

Umowa Nr  ….RGiFE-I/2019

zawarta w dniu ………………………….. roku w Dragaczu  pomiędzy: Gminą Dragacz  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje Wójt Gminy Dragacz  w osobie:

- Dorota Krezymon

a ……………………………………………,w imieniu którego występuje: ………………….……………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.  1986 z późn. zm.) i art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t. j.) na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań/nia inwestycyjnych/nego pn.:

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi w Polskim Stwolnie”*

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu”*

o następującej treści:

§1

1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w pełnym zakresie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty, w tym m.in. do opracowania:

1) projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branżach (części: opisowa i graficzna)  w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF,

2) projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branżach  (części: opisowa i graficzna) w ilości 4 egz. + wersje elektroniczne na  nośniku CD zapis w programie PDF,

3) przedmiaru  robót dla wszystkich wymaganych branż w ilości 2 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF,

4) kosztorysu inwestorski z wyodrębnieniem wszystkich wymaganych branż sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) w ilości 1 egz.,

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego rodzaju robót budowlanych            w ilości 2 egz. + wersje elektroniczne na nośniku CD zapis w programie PDF,

6) wytycznych do sporządzenia planu bioz. w ilości 2  egz. + wersja elektroniczne na nośniku CD zapis                 w programie PDF.

2. Dokumentacja  projektowa musi spełniać wymagania określone w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użtykowego (Dz. U.z 2013 r., poz.1129).

3. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia w pełnym jego zakresie.

4. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ustalonej w ofercie ceny ryczałtowej, należy również pełnienie nadzoru autorskiego (minimum 1 raz w miesiącu) oraz współdziałanie z Zamawiającym w procesie udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, w przypadku konieczności udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące rozwiązań projektowych.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym wykonaną przez niego dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego. Dokumentację projektową przygotowaną do jej odbioru, Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz warunkami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a opracowany przedmiar i ilości robót budowlanych są zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym oraz obejmują wszelkie inne parametry mające wpływ na kompleksowe wykonanie projektu w fazie realizacji robót budowlanych gwarantując ich należyte wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

6. Za pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko może zawrzeć umowę o wykonanie części dokumentacji projektowej z innym Wykonawcą.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za tego Wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część dokumentacji.

8. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest do powielenia dokumentacji projektowej                w każdej ilości,  dla potrzeb wyboru wykonawcy robót budowlanych.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo przejęcia od Wykonawcy praw autorskich bez dodatkowego wynagrodzenia.

§2

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 16.12.2019 r.

§3

1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w pełnym jej zakresie, o którym mowa w § 1 i § 2  niniejszej umowy w wysokości: ………………. zł netto,

(słownie: ………………………………………………….. 00/100) oraz brutto w kwocie: …………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………………….……. 00 /100).

2.Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym wszelkie koszty ryzyka.

3.Zapłata wynagrodzenia w wysokości 90% kwoty wynagrodzenia określonego w §3 pkt.1 nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz po dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego w jego siedzibie protokołem zdawczo – odbiorczym i dostarczeniu Zamawiającemu faktury. Pozostałe 10% w wynagrodzenia określonego w §3 pkt.1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Faktury powinny być wystawiona na Nabywcę:  Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, NIP 559-10-05-404, Odbiorca: Urząd Gminy, Dragacz 7A, 86 -134 Dragacz.

4.Podstawę do wystawienia faktur będzie stanowił protokół zdawczo - odbiorczy potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej i jej odbiór przez Zamawiającego oraz otrzymanie  przez Zamawiającego zaświadczenia od organu architektoniczno budowlanego o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę.

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający zapłaci  przelewem na  jego rachunek wskazany we fakturach w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi, w którym posiada rachunek polecenie przelewu.

7. Opóźnienie w zapłacie należności spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

8.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbyć na rzecz osób trzecich przysługującej wierzytelności          z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

9.Ustalone wynagrodzenie jest stałe i nie ulegnie zmianie.

§4

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej tytułem rękojmi, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają  w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§5

1. Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu:

1) opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w  § 2 niniejszej umowy,

2) opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty kar umownych. z tytułu:

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) niezachowania terminu zapłaty faktury, o którym mowa w §3 pkt.  5 w wysokości odsetek ustawowych.

3. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej kary umowne.

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia,

2) jeżeli przedmiot umowy jest realizowany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pod warunkiem wskazania przez Zamawiającego terminu na usuniecie stwierdzonych wad lub sprzeczności,

3) bez wyznaczenia terminu dodatkowego przed upływem terminu określonym w §2 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca zamówienia opóźnia się z jego rozpoczęciem lub wykończeniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wykonania przedmiotu umowy,

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: „Kodeksu cywilnego” oraz „Prawa budowlanego”, a także w sprawach procesowych przepisy „Kodeksu postępowania cywilnego”.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana, w związku z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Strony uznają za doręczone zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu.

3. Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi – także wysłane a nie odebrane mimo awizowania.

§10

Zgodnie z załączonym do niniejszej umowy oświadczeniem RODO Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pozostających w zbiorze danych osobowych będących w dyspozycji Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:  								      WYKONAWCA:

* - nie potrzebne wykreślić