Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Grupie z podziałem na 2 części:

Część 1: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo”.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające i roboty ziemne,

b) wykonanie robót rozbiórkowych,

c) wykonanie robót fundamentowych,

d) wykonanie robót murarskich,

e) montaż konstrukcji dachu i pokrycia dachu,

f) wykonanie robót dekarsko – blacharskich,

g) wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych,

h) wykonanie instalacji wewnętrznych wod. – kan., i c.o,

j) wykonanie robót tynkarskich,

k) wykonanie robót izolacyjnych,

l) wykonanie robót posadzkowych,

ł) wykonanie robót malarskich,

m) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

m) wykonanie nawierzchni zewnętrznych trawiastych i z kostki betonowej,

o) montaż wyposażenia budynku i prace porządkowe.

2) Parametry budynku:

a) świetlica:

- wysokość budynku:  4,87 m,

- kubatura: 1020 m3,

- liczba kondygnacji: 1

- powierzchnia użytkowa: 156,76

- powierzchnia zabudowy: 194,5 m2

b) remiza OSP:

- wysokość budynku:  4,65 m,

- kubatura: 340 m3,

- liczba kondygnacji: 1

- powierzchnia użytkowa: 61,62 m2

- powierzchnia zabudowy: 77,8 m2

c) kotłownia:

- wysokość 3,0 -3,4 m2,

- kubatura: 40,5 m3,

- liczba kondygnacji: 1

- powierzchnia użytkowa: 10,48 m2

- powierzchnia zabudowy: 13,6 m2

Część 2: „Remont  budynku świetlicy wiejskiej w Grupie”.

1) Zakres zamówienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

b) roboty rozbiórkowe,

c) wykonanie podkładu betonowego pod posadzki

d) wykonanie izolacji cieplnych (posadzki ze styropianu grubości 10 cm oraz dachu z wełny mineralnej gr. 18 cm,

e) wykonanie posadzki cementowej

f) przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farb

h) wykonanie okładziny z płyt gk na ruszcie stalowym dwuwarstwowo,

i) gruntowanie podłoża,

j) wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego oraz gruntowanie ścian przed malowaniem,

k) malowanie ścian i sufitów,

l) ułożenie posadzek i licowanie ścian płytkami ceramicznych,

ł) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

m) wymiana przewodów instalacji elektrycznej,

n) wydzielenie obwodów elektrycznych dla ogrzewania elektrycznego, piekarnika i bojlera elektrycznego,

o) wymiana gniazd i włączników i opraw oświetleniowych,

p) wykonanie wentylacji w ścianach zewnętrznych typu „Z”,

r) wymiana rur kanalizacyjnych (podejść),  zlewozmywaka, umywalki, pisuaru, ustępu oraz barterii,

s) wykonanie wzmocnienia krokwi deską 3,2 cm obustronnie, oraz wymiana dachodeskowania,

t) wykonanie nowego orynnowania, orynnowania z rurami spustowymi, opierzeni i obróbek,

u) wykonanie pokrycia dachu dwuwarstwowo (warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej),

w) prace porządkowe.

2) Parametry pomieszczeń:

a) wysokość pomieszczeń od 3,3 m do 3,6 m,

b) konstrukcja/technologia budynku – tradycyjna,

c) rodzaj i konstrukcja dachu – dwuspadowy, drewniany,

d) liczba kondygnacji nadziemnych – 1,

d) powierzchnia użytkowa – 96,13 m2.

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) główny przedmiot: 	        kod 45000000-7 Roboty budowlane

2) dodatkowe przedmioty:        kod 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne

kod 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

kod 45262300-4 Betonowanie

kod 45262310-7 Zbrojenie

kod 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

kod 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne

roboty

kod 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

kod 45410000-4 Tynkowanie

kod 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod 45321000-3 Izolacja cieplna

kod 45442100-8 Roboty malarskie

kod 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kod 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

kod 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

kod 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

kod 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

3. Szczegółowy zakres prac określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – Dokumentacja projektowa                                (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym).

4. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych                   Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1040                      z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia (np.:  roboty przygotowawcze, roboty budowlane, roboty instalacyjne, obsługa maszyn i sprzętu, roboty wykończeniowe i porządkowe. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową i obsługi geodezyjnej oraz  dostawców materiałów.

1) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4, w szczególności Zamawiający żąda: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu                              i dokonywania ich oceny, wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu oraz do przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

2) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4 w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać                     w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię                            i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

Uwaga: Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                     o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego w/w dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                              o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje m.in.:

1.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia obowiązany jest do:

1) użycia materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom PN, STWiORB oraz innym określonym                          w dokumentacji projektowej,

2) posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, w tym materiałów i urządzeń równoważnych  dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

UWAGA:

Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych                              w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów czy urządzeń zaproponowanych w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).

Dopuszcza się równoważne urządzenia i materiały pod warunkiem, że :

- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi                           i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB,

- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z  STWiORB.

-  Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych                            w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń                        i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

-  W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń i zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

4) zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania  były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienia właściwej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, w tym zabezpieczenia                       i oznakowania placu budowy,

6) urządzenia placu i zaplecza budowy oraz jego likwidacji i uporządkowania po zakończeniu robót,

7) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz segregowania                        i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowania materiałów i sprzętu                 w ustalonych miejscach w należytym porządku,

8) wyznaczenia Kierownika budowy i zapewnienia jego obecności na placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji,

9) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

10) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż,

11) umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom organów kontrolujących,

12) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej: wytyczenie obiektów, wykonanie pomiarów sprawdzających, odtworzenie znaków geodezyjnych -  w przypadku ich naruszenia oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych przez właściwy organ  geodezyjny,

13) zapewnienia obsługi geologicznej, archeologicznej i konserwatorskiej - w przypadki zaistnienia takiej potrzeby,

14) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbioru dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, jak również dokonania odkrywek - w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru,

15) uwzględnienia warunków określonych w decyzjach, uzgodnieniach i opiniach dołączonych do dokumentacji projektowej1,

16) dokonania nowych uzgodnień, uzyskania wszelkich warunków, opinii i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania - w razie zaistnienia takiej konieczności1,

17) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

18) naprawy, demontażu i montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących                        i elementów zagospodarowania terenu (w tym terenów zielonych, nasadzeń i nawierzchni utwardzonych, małej architektury) oraz wypłaty odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych do Wykonawcy roszczeń (np.: z tytułu zniszczenia: upraw, nasadzeń, nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, malej architektury itp.) a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych w ramach  realizowanej inwestycji,

19) oczyszczania przyległych i sąsiednich do placu budowy dróg, ulic i chodników z wszelkich zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzonymi robotami w ramach realizacji inwestycji, w tym              z ziemi i błota. a także naprawy w przypadku ich zniszczenia,

20) uporządkowania i niwelacji terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenia stanu nawierzchni ulic           i chodników, terenów zielonych i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenia ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni),

21) zapewnienia włączeń energii elektrycznej i przywrócenia łączności telefonicznej przewodowej                    - w przypadku zawinionych działań Wykonawcy związanych z realizacją robót,

22) wykonania robót nie ujętych w projekcie budowlanym/charakterystyce robót z rysunkami, przedmiarze robót załączonym pomocniczo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (np.: opracowanie audytu energetycznego1, wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych1, wykonanie dodatkowych prób i badań, przekopy próbne1, odszkodowania, odtworzenie terenów zieleni, elementów małej architektury, ogrodzeń, itp.),

23) posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy.                                                                                            24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych  i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji robót.

25) Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty bez zamykania ruchu drogowego, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie budowy.

26) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa              i higieny pracy ponosi Wykonawca.

27) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych              w pobliżu terenu budowy.

28) Wykonawca zobowiązany jest do skompletowanie i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbioru,                o których mowa w załączniku nr 1 do Załacznika nr 5 do SIWZ (Projektu umowy) - OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ  DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz Kartę gwarancyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Zalacznika nr 5 do SIWZ (Projektu umow).

III. Zestawienie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

1. Projekt budowlany dla Części 1 przedmiotu zamówienia oraz Charakterystyka robót i rys. rzutów pomieszczeń dla Częsci 2 przedmiotu zamówienia

2. Przedmiar robót załączony pomocniczo.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

1nie dotyczy Części 2 przedmiotu zamówienia

Nie dotyczy Części 2 przedmiotu zamówienia